# ТЗ «Город EdPalm»

# ТЗ: «Город EdPalm»

## 0. Система ролей и доступы по тарифам и правам

Статус: Частично реализована, на уровне базы

Описание: Единая ролевая система для всего портала — определяет кто, куда и с каким доступом попадает. Сквозная авторизация связывает портал, Moodle и ДМС. Без этого блока ни одно здание не работает корректно.

Цель:

- Спроектировать и реализовать роли: Ученик, Родитель, Гость — с матрицей доступов по тарифам (Базовый, Классный, Классный выпускник, Заочный, Персональный)

- Реализовать связку родитель → ученики (один родитель видит данные нескольких детей)

- Реализовать сквозную авторизацию между порталом, Moodle и ДМС

- Определить доступы по ролям и тарифам ко всем зданиям города

- Родитель авторизуется через телефон, ученик — логин/пароль, гость — телефон/телеграм/почта

Этапы работ:

- Проектирование матрицы ролей × тарифов × зданий (какая роль, какой тариф, какое здание, какой уровень доступа)

- Проектирование связки родитель → ученики (один родитель — несколько детей с разными тарифами)

- Реализация сквозной авторизации на портале (PHP)

- Интеграция с ДМС для передачи ролей и данных пользователей

- Интеграция с Moodle — маппинг ролей портала на роли Moodle

- Возврат родительского доступа, аккаунтов и тарифов в Moodle

Организационные работы:

- Обсудить с Михаилом интеграцию с ДМС и подготовить интеграцию

- Изучить текущую архитектуру Moodle и как устроен родительский доступ

- Определить контент для родителей в LMS

Срок: 4 недели

## 1. Здание Школы

Статус: Здание готово почти полностью, единственное не хватает интерфейса для родителя

Описание: Вход на платформу Moodle к курсу ученика, классу и расписанию. Для учеников — доступ к обучению, аттестации. Для родителей — просмотр прогресса детей. ИИ агент — учитель.

Цель:

- Ученик заходит и попадает в Moodle своего класса, видит пройденные классы

- Родитель видит прогресс детей, а не проходит уроки сам

- Доступ к зданию определяется ролевой системой

- Интеграция ИИ агента учителя

Этапы работ:

- Настройка родительского доступа в Moodle — отображение прогресса, а не прохождение уроков

- Доработка интерфейса: двери в классы, видимость других классов (тарифов)

- Подключение ИИ агента учителя

Срок: 1 неделя (после завершения ролевой системы)

## 2. Мэрия

Статус: Здания нет (нужен дизайн)

Описание: Место где жители города собирают паспорт жителя со своим аватаром — конструктор из шаблонов. Аватар отображается в профиле ученика.

Цель:

- Конструктор аватарок супергероя из готовых картинок с помощью ИИ (ФИО не меняется)

- Сбор KYC-информации об учениках и родителях

- Перенести раздел профиля сюда

Этапы работ:

- Дизайн здания и корректировка карты города

- Разработка конструктора аватара из шаблонов

- Перенос раздела профиля в здание Мэрии

Организационные работы:

- Обратиться к дизайнеру — нужен дизайн здания и подкорректировать карту

- Посмотреть готовые решения для конструктора аватаров

Срок: 2-3 недели

## 3. Кампус факультетов

Статус: Готово (редирект в ЛМС)

Описание: Переход в гостиные факультетов школы и факультетские активности. Реализовано на платформе Moodle.

Цель:

- Для учеников: редирект на гостиные факультетов в Moodle

- Для родителей: интерфейс с описанием здания

Срок: Готово

## 4. Здание магазина

Статус: Готово (редирект на лендинг)

Описание: Переход в магазин продуктов школы. Сейчас — редирект на существующий продающий сайт.

Цель:

- Обеспечить доступ к витрине тарифов и продуктов

Этапы работ:

- На текущем этапе не требуется

- В перспективе: собственная страница продуктов, ИИ агент-продавец

Срок: Готово

## 5. Секретариат

Статус: Здание готово, ИТ-решение отсутствует

Описание: Инструмент для родителя по процессу дистанционного образования — зачисление, отчисление, справки. ИИ агент — поддержка (КС).

Цель:

- Проводить регистрацию учеников через портал, а не через ДМС

- Пользователи видят свои учебные справки и могут их запрашивать

- Интеграция ИИ агента саппорта

Этапы работ:

- Проектирование интерфейса секретариата (дашборд с шагами прикрепления, карточки модулей, уведомления)

- Разработка формы регистрации/зачисления учеников на портале

- Реализация раздела выгрузки и запроса справок

- Интеграция с ДМС для синхронизации данных

- Подключение ИИ агента саппорта

Организационные работы:

- Осудить с Михаилом интеграцию с ДМС и подготовить ТЗ интеграции систем

- Изучить Moodle и текущую работу со справками ученика

- Зависит от интеграции с ДМС из ролевой системы (блок 0)

Срок: 4 недели

## 6. Тренажерный зал

Статус: Здание готово, ИТ-решение отсутствует

Описание: Место дополнительного образования — курсы, квизы. Для родителей и детей. ИИ агент — учитель.

Цель:

- Показать весь список дополнительных курсов, которые есть в Moodle

- Показывать доступные допкурсы пользователя по его тарифу

- Дать возможность проходить курсы и квизы

- Интеграция ИИ агента-учителя

Этапы работ:

- Разработка интерфейса витрины курсов (активные/неактивные, фильтрация по возрасту)

- Реализация доступа к курсам по ролям и тарифам

- Интеграция прохождения курсов и квизов

- Подключение виджетов чатов

- Интеграция ИИ агента-учителя

Организационные работы:

- Продумать контент для родителей в Moodle и какие допкурсы им доступны

- Определить фримиум-курс для бесплатного доступа

Срок: 2–3 недели

## 7. Аллея достижений

Статус: Здание готово, ИТ-решение отсутствует

Описание: Пространство для хранения портфолио достижений ученика — награды, проекты, сертификаты. Привязано к паспорту жителя.

Цель:

- Отобразить в интерфейсе награды и портфолио ученика

- УТОЧНИТЬ: Дать возможность загружать свои файлы (с умной ИИ валидацией)

- Учесть роль родителя — выборка по детям и тарифам для просмотра информации

Этапы работ:

- Проектирование самописного интерфейса (дашборд с прогрессом, карточки секций: суперспособности, сертификаты, портфолио, конкурсы)

- Разработка системы загрузки файлов с валидацией (PDF, презентации, текстовые)

- Реализация отображения наград и бейджей суперспособностей

- Реализация ролевого доступа: родитель видит данные своих детей по тарифу

- Автоматическая генерация электронных сертификатов

Организационные работы:

- Разработать самописный интерфейс

- Определить где сейчас хранятся файлы учеников

- Решить кто выгрузит и наполнит раздел контентом

Срок: 3–5 недель

## 8. Юридическое бюро

Статус: Здание готово, ИТ-решение отсутствует

Описание: Пространство для родителей — вопросы юристу, библиотека нормативных актов, заказ консультации юриста. ИИ агент — юрист.

Цель:

- Показать родителям библиотеку юридических материалов

- Возможность заказать консультацию у юриста

- Общение с ИИ агентом-юристом

Этапы работ:

- Разработка интерфейса для статей и нормативных актов

- Реализация библиотеки юр. материалов с фильтрацией

- Форма заказа обратного звонка / консультации

- Рубрика FAQ

- Интеграция ИИ агента-юриста

Организационные работы:

- Сформировать и передать библиотеку знаний для статей и ИИ агента

Срок: 4 недели

## 9. Маяк спокойствия

Статус: Здание готово, ИТ-решение отсутствует

Описание: Семейный клуб поддержки родителей — вебинары, онлайн-гостиные, библиотека материалов по вопросам воспитания и образования. ИИ агент — психолог-коуч.

Цель:

- Раздел с предстоящими событиями школы для родителей и учеников

- Раздел со статьями и рекомендациями психологов

- Интеграция ИИ агента-психолога

Этапы работ:

- Раздел «Ближайшие события» — вебинары, встречи, семейные клубы

- Раздел статей и рекомендаций (медиа-журнал)

- Интеграция ИИ агента-психолога

Организационные работы:

- Наполнить контентом на основе того, что сейчас на лендинге

- Интерфейс тоже строить на основе лендинга

Срок: 4 недели

## 10. Банк

Статус: Здания нет (нужен дизайн) и IT решения тоже

Описание:  Пространство, где хранятся бонусы и эврики. Дети и родители могут собирать бонусы, которые можно потратить на покупку товаров или курсов. Игровой формат реферальной программы.

Цель:

- Решение для реферальной программы

- Автоматизация эврик и их трата

Этапы работ:

- Дизайн здания и корректировка карты города

- Разработка реферальной системы

- Автоматизация подсчета эврик и их использование

Организационные работы:

- Обратиться к дизайнеру — нужен дизайн здания и откорректировать карту

- Посмотреть готовые решения для реферальной программы

Срок: 2-3 недели