Устав проекта

«Интерактивный портал»

Проектные рамки

| Проектные рамки | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Гузель Гурдус. Генеральный директор |
| Организационные рамки | ООО «ЦПСО», ООО «Эдпалм», EdPalm |
| Ключевые цели | Разработать интерактивный портал для гостей, учеников и родителей EdPalm |
| Критерии успешности | - Все здания созданы и работают базовым набором функционала |
| Проектная команда | - Руководитель проекта – Азамат Р. - Спонсор и заказчик проекта – Гурдус Г. - Координатор проекта – Иван Г. |
| Сроки проекта | 31.07.2026 |

| Этап | Детализация задач | Сроки |
| --- | --- | --- |
| ## Система ролей и доступы по тарифам и правам | - Спроектировать и реализовать роли: Ученик, Родитель, Гость — с матрицей доступов по тарифам - Реализовать связку родитель → ученики (один родитель видит данные нескольких детей) - Реализовать сквозную авторизацию между порталом, Moodle и ДМС - Определить доступы по ролям и тарифам ко всем зданиям города - Родитель авторизуется через телефон, ученик — логин/пароль, гость — телефон/телеграм/почта | 09.03-03.04 |
| ## Здание Школы | - Ученик заходит и попадает в Moodle своего класса, видит пройденные классы - Родитель видит прогресс детей, а не проходит уроки сам - Доступ к зданию определяется ролевой системой - Интеграция ИИ агента учителя | 06.04-13.04 |
| ## Мэрия | - Конструктор аватарок супергероя из готовых картинок с помощью ИИ (ФИО не меняется) - Перенести раздел профиля сюда | 13.04-24.04 |
| ## Кампус факультетов | - Для учеников: редирект на гостиные факультетов в Moodle - Для родителей: интерфейс с описанием здания | Готово |
| ## Здание магазина | - Обеспечить доступ к витрине тарифов и продуктов | Готово |
| ## Секретариат | - Проводить регистрацию учеников через портал, а не через ДМС - Пользователи видят свои учебные справки и могут их запрашивать - Интеграция ИИ агента саппорта | 27.04-15.05 |
| ## Аллея достижений | - Отобразить в интерфейсе награды и портфолио ученика - УТОЧНИТЬ: Не будет возможность загружать свои файлы (с умной ИИ валидацией) - Учесть роль родителя — выборка по детям и тарифам для просмотра информации | 18.05-05.06 |
| ## Юридическое бюро | - Показать родителям библиотеку юридических материалов - Возможность заказать консультацию у юриста - Общение с ИИ агентом-юристом | 08.06-22.06 |
| ## Маяк спокойствия | - Раздел с предстоящими событиями школы для родителей и учеников - Раздел со статьями и рекомендациями психологов - Интеграция ИИ агента-психолога | 23.06-06.07 |
| ## Банк | - Решение для реферальной программы - Автоматизация эврик и их трата | 07.07-20.07 |
| ## Тренажерный зал | - Показать весь список дополнительных курсов, которые есть в Moodle - Показывать доступные допкурсы пользователя по его тарифу и переводить на Moodle - Интеграция ИИ агента-учителя | 21.07-31.07 |